

**Российская Федерация**

**Новгородская область Новгородский район**

### Администрация Панковского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.01.2025 № 12

п. Панковка

**О внесении изменений в муниципальную**

**программу «Комплексное развитие**

**транспортной инфраструктуры на**

**территории Панковского городского**

**поселения на 2017-2027 годы»**

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Панковского городского поселения от 03.05.2023 №230 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Панковского городского поселения, их формирования, реализации и проведение эффективности», Администрация Панковского городского поселения, Уставом Панковского городского поселения.

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Панковского городского поселения на 2017-2027 годы», утвержденную Постановлением Администрации Панковского городского поселения от 22.12.2016 г № 233 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Панковского городского поселения на 2017-2027 годы» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:
   1. Раздел 6 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной Программы» Паспорта муниципальной программы (далее – паспорт) изложить в следующей редакции:

**«6. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной Программы:**

| № п/п | **Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значения целевого показателя по годам** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Цель 1: Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры в Панковском городском поселении, обеспечение более комфортных условий проживания населения Панковского городского поселения, безопасность дорожного движения.** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Задача 1: Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Протяженность дорог местного значения, охваченных мероприятиями по их содержанию (км.) | 12,6 | 12,6 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| 1.2 | Количество установленных и восстановленных знаков дорожного движения (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.3 | Количество дорог, охваченных паспортизацией и оформлением (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.4 | Содержание и ремонт сети уличного освещения (количество светильников/ шт.) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство линии сетей уличного освещения (ед.) | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | Протяженность дорог, охваченных ремонтными работами (км) | 1,627 | 1,842 | 1,963 | 2,987 | 2,005 | 2,456 | 0,976 | 1,587 | 1,1 | 0,8 | 0,7 |
| 1.7 | Количество обслуживаемых светильников (ед.) | - | - | - | - | - | 203 | 203 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 1.8 | Количество установленных светильников (ед.) | - | - | - | - | - | 32 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.9 | Ввод в эксплуатацию линии сетей уличного освещения (ед.) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

**».**

* 1. Раздел 8 Паспорта «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации», изложить в следующей редакции:

**Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации**

**(тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **федеральный бюджет** | **областной бюджет** | **бюджет**  **поселения** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | 0 | 559,0 | 8555,0 | 0 | 9114,0 |
| 2018 | 0 | 266,0 | 9639,93977 | 0 | 9905,93977 |
| 2019 | 0 | 1072,0 | 9940,87137 | 0 | 11012,87137 |
| 2020 | 0 | 3802,0 | 10023,53988 | 0 | 13825,53988 |
| 2021 | 0 | 1690,0 | 13145,71891 | 0 | 14835,71891 |
| 2022 | 0 | 1756,0 | 16882,46273 | 0 | 18638,46273 |
| 2023 | 0 | 1620,0 | 14782,39867 | 0 | 16402,39867 |
| 2024 | 0 | 1651 | 17845,78419 | 0 | 19496,78419 |
| 2025 | 0 | 1564,0 | 20755,29055 |  | 22319,29055 |
| 2026 | 0 | 1043,0 | 9371,455 |  | 10414,455 |
| 2027 | 0 | 1043,0 | 10001,525 |  | 11044,525 |
| **ВСЕГО** | **0** | **16066,0** | **140943,98557** | **0** | **157009,98607** |

В ходе реализации мероприятий объемы и источники финансового обеспечения могут быть уточнены.»

* 1. Раздел 11 «Мероприятия по реализации муниципальной Программы» Паспорта муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

**«11. Мероприятия по реализации муниципальной Программы**

| п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |  |
| **1.** | **Задача 1. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов** | **Администрация Панковского городского поселения** | **2017-2027** | **1.6** | **местный бюджет** | **6053,3** | **7626,97929** | **8074,01237** | **7438,77603** | **9713,4178** | **13642,94409** | **10052,61** | **12889,18193** | **17345,29055** | **5481.455** | **6111.525** |
| **областной бюджет** | **559,0** | **266,0** | **1072,0** | **3802,00** | **1690,0** | **1756,0** | **1620,0** | **825,50** | **782,0** | **521.5** | **521.5** |
|  | в том числе: | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.1.1. | **Л.с. №8/1** Ремонт автомобильной дороги от разворотного кольца конечной остановки автобусного маршрута №112 до пересечения с ул. Зелёная р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области (ПК15+000 до ПК20+100) (428м) |  |  |  |  |  |  |  | 1618,22713  в том числе субсидия:  1002,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | **Л.с. №8** Ремонт автомобильной дороги от разворотного кольца конечной остановки автобусного маршрута №112 до пересечения с ул. Зелёная р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области (ПК0+000 до ПК15+000) (856 м) |  |  |  |  |  |  |  | 3122,40475  в том числе субсидия 2800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Ремонт автомобильных дорог уличной сети р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области: (Л.С. №1: ул. Индустриальная д. 3, д. 5 до ул. Заводская д.100; Л/С №2: ул. Советская д. 5, перекресток ул. Пионерская д. 10 и ул. Октябрьская д. 2, ул. Дорожников; Л/С №3: ул. Индустриальная д. 4 и д. 4 к 1; Л/С №4: ремонт проезда ул. Пионерская д. 3; Л/С №7: ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги от а/д «Великий Новгород-Панковка-Нехино» до ул. Промышленная; Л/С №9: Ремонт проездов к местам накопления ТКО) |  |  |  |  |  |  |  | 6500,14415 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Ремонт участка проезда к МКД №11, №11 корпус 1 по ул.Промышленная, р.п. Панковка (региональный проект «Дорога к дому) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1820,61034 в том числе субсидия 1690,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Ремонт автомобильных дорог уличной сети р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области: проезд по ул. Советская, д. 1, д. 3; участок дороги от автомобильной дороги «Великий Новгород-Панковка-Нехино» до ул. Промышленная (исправление профиля); участок проезда вдоль МКД 1,3 по ул. Индустриальная; участок дороги о автомобильной дороги «Великий Новгород-Панковка-Нехино» до ул. Промышленная (ремонт асфальтобетонного покрытия); участок проезда по ул. Строительная д.5, д.3; участок проезда по ул. Дорожников; участок асфальтобетонного покрытия проезда вдоль общественной территории возле МКД №2, ул. Первомайская |  |  |  |  |  |  |  |  | 9582,80746 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Ремонт автомоб. дорог уличной сети р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области: проезд по ул. Дорожников д.2,  ул. Строительная до МКД №12  ул. Индустриальная д.1 и д.2 к.1  ул. Заводская д.91  ул. Промышленная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13550,28795 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Ремонт автомобильных дорог уличной сети р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области по ул. Зеленая (региональный проект «Дорога к дому) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5737,74041в том числе субсидия 1620,0 |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Ремонт автомобильных дорог уличной сети р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области: ул.Советская д.5, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5934,86959 |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Ремонт автомобильных дорог уличной сети р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области: участок автомобильной дороги по ул. Октябрьская |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1848,65614 в том числе субсидия 1756,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Ремонт автомобильных дорог уличной сети р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области: ул. Промышленная участок от ж/переезда до жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.11** | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда по ул. Промышленная, дом 9 (от дома № 7А до дома №9) рп Панковка Панковского городского поселения новгородского р-на Новгородской области в рамках проекта **"Дорога к дому"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005,25683(в т.ч.825,5 субсидия ) |  |  |  |
| **1.1.12** | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Строительная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1695,197 |  |  |  |
| **1.1.13** | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Промышленная, в том числе проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9148,7891 | 14317,73253 |  |  |
| **1.1.14** | Ремонт проезда возле дома 89 ул. Заводская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,939 |  |  |  |
| **1.1.15** | Выполнение ямочного ремонта и ремонта картами автомобильной дороги уличной сета рп Панковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 825,5 | 700,0 |  |  |
| **1.1.16** | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Заводская р.п.Панковка Новгородского р-на Новгородской обл в рамках практики инициативного бюджетирования "Дорога к Дому" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2809.55802 (в т ч субсидия 782,0) |  |  |
| **1.1.17** | Ремонт проезда по ул. Индустриальная, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |
| **1.1.18** | Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1320,0(в т.ч. субсидия 521,5) |  |
| **1.1.19** | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1775,0 (в т.ч. субсидия 521,5) |
| **1.2.** | **Содержание и ремонт, проектирование и строительство сети уличного освещения** | Администрация Панковского городского поселения | 2017-2027 | 1.3-1.5,  1.7-1.9 | местный бюджет | 2350 | 1862,96048 | 1775,987 | 2514,76385 | 3067,30111 | 3042,17478 | 1301,10363 | 1627,44386 | 1668,5 | 1668,5 | 1668,5 |
| 1.2.1 | Содержание и оплата уличного наружного освещения р.п. Панковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1263,78952 | 1301,10363 | 1627,44386 | 1668,5 | 1668,5 | 1668,5 |
| 1.2.2 | Проектирование и строительство сети уличного освещения вдоль а/м дороги по ул. Строительная до МКД № 12 по ул. Индустриальная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1778,38526 |  |  |  |  |  |
| **1.3.** | **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов** | Администрация Панковского городского поселения | 2017-2027 | 1.1-1.3 | местный бюджет | 151,7 | 150,0 | 90,872 | 70,0 | 365,0 | 197,34386 | 3428,68504 | 3329,1584 | 1741,5 | 2221.5 | 2221.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 825,5 | 782,0 | 521.5 | 521.5 |
|  | **Всего** |  |  |  |  | **9114,0** | **9905,93977** | **11012,87137** | **13825,53988** | **14835,71891** | **18638,46273** | **16402,39867** | **19496,78419** | **22319,29055** | **10414,455** | **11044,525** |

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Панковский вестник» и разместитьна официальном сайте Администрации Панковского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [pankovskoe-gorpos.gosuslugi.ru](https://pankovskoe-gorpos.gosuslugi.ru/).

Глава Панковского городского поселения О.В. Петрова