****

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Новгородский муниципальный район**

### Администрация Панковского городского поселения

##  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 25.12.2023 № 559

п. Панковка

Утверждение противопаводковых мероприятий

на территории Панковского городского поселения на 2024 год

 В соответствии с [Федеральным законом от 21.12.1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"](http://docs.cntd.ru/document/9009935), в целях обеспечения функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения, снижения риска и смягчения последствий возможного весеннего половодья и сезонных паводков на территории Панковского городского поселения, руководствуясь Уставом поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить:

 1.1. План проведения противопаводковых мероприятий на территории Панковского городского поселения на 2024 год.

2. В плане предусмотреть:

2.1. Комплекс мероприятий по защите населенных пунктов, жилищного фонда, объектов экономики и жизнеобеспечения населения, автомобильных дорог и гидротехнических сооружений от подтоплений, затоплений и разрушений паводковыми водами, по возможной эвакуации населения из зон вероятного затопления.

2.2. Неотложные меры против попадания в реки и водоемы городского поселения вредных химических и органических веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства.

3. Принятие мер по обеспечению работы водопроводных и водопропускных сооружений.

 4. Уполномоченному по вопросам ГО и ЧС администрации Панковского городского поселения:

4.1. В срок до 20.02.2024 года уточнить состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Панковского городского поселения, а также органов управления, специально уполномоченных решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4.2. Уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера городского поселения в части предупреждения и ликвидации последствий весеннего паводка и сезонных паводков.

4.3. Определить ожидаемые зоны затоплений и подтоплений, уточнить перечень населенных пунктов, объектов экономики и жизнеобеспечения населения, попадающих в эти зоны, спрогнозировать возможную обстановку по каждому населенному пункту и объекту, уточнить маршруты и места возможной эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, материальных и культурных ценностей из этих зон.

4.4. Установить оперативный контроль территорий, на которых предполагается высокий уровень подъема паводковых вод. Организовать контроль за состоянием гидротехнических сооружений, обратив особое внимание на бесхозяйные.

4.5. Организовать сбор, обобщение ежесуточной оперативной информации по весеннему половодью и представление ее в установленном порядке Главе Панковского городского поселения, в ЕДДС Новгородского муниципального района

4.6. Провести работу с садоводческими некоммерческими товариществами по вопросу подготовки к весеннему паводку.

4.7. Обеспечить своевременную эвакуацию населения, сельскохозяйственных животных, материальных и культурных ценностей из предполагаемых зон затопления в случае непосредственной угрозы.

 5. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя Главы Администрации, заместителя председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Панковского городского поселения.

.

Глава Панковского городского поселения А.С. Петров

## **План проведения противопаводковых мероприятий на территории Панковского городского поселения в 2024 году**

Утверждаю
Глава Панковского городского поселения "

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.С. Петров
" " декабря 2023 г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Nп.п. | Наименование мероприятий | Срок выполнения работ | Ответственный исполнитель |
| А Подготовительные мероприятия |
| 1 | Заседание КЧС и ОПБ городского поселения " с приглашением руководителей организаций, учреждений, находящихся на территории городского поселения, по вопросу подготовки к весеннему паводку 2024 года. | Февраль- март | Председатель КЧС и ОПБ,секретарь КЧС и ОПБ |
| 2 | Проведение совещания с председателями садовых товариществ, с/х предприятий по вопросу подготовки к паводку. | март | Заместитель Председателя КЧС и ОПБ |
| 3 | Рекогносцировка района возможного затопления (подтопления), оценка возможной обстановки и подготовка мест приема населения из затопляемых районов. Доведение до населения порядка действий и правил поведения в случае осуществления эвакуации | до 20 марта |  председатель эвакокомиссии, руководители предприятий, организаций и учреждений |
| 6 | Выделение и поддержание в готовности строительных материалов для ликвидации паводка, техники, плавсредств (лодки). | март - до завершения весеннего половодья | Заместитель Председатель КЧС и ОПБ |
| 7 | Организовать заключение договоров с организациями, по предоставлению: транспорта и плавсредств для возможной перевозки и эвакуации людей из зон возможного подтопления | Март  |  уполномоченный по вопросам ГО и ЧС |
| 8 | Организовать инструктаж жителей, попадающих в зону возможного подтопления, по порядку действий в случае ухудшения гидрологической обстановки и патрулирования зон возможного подтопления | Март-май | Заместитель Председателя КЧС,уполномоченный по вопросам ГО и ЧС |
| Б. Мероприятия в период прохождения паводка. |
| 1 | Установление с началом паводка в администрации городского поселения дежурства должностных лиц. | С началом паводка при угрозе подтопления | Глава городского поселения, Председатель КЧС и ОПБ |
| 2 | Развернуть водомерный пост на р. Веряжа организация круглосуточного наблюдения за подъемом уровня воды в р.Веряжа, и доклад об обстановке в ЕДДС Новгородского района. | Апрель |  уполномоченный по вопросам ГО и ЧС. |
| 3 | Организация оперативного контроля зон возможного затопления. | С началом паводка | Председатель КЧС и ОПБ,уполномоченный по вопросам ГО и ЧС |
| 4 | Подготовить пункт временного размещения пострадавшего населения, эвакуируемого (отселяемого) при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, эвакуацию скота и птицы, вывоз сена, дров, другого имущества в целях предотвращения их смыва паводковыми и талыми водами по адресу: р.п. Панковка, ул. Промышленная д.9 «Дом молодёжи»; |  | Председатель КЧС и ОПБ |