

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИИ**

**Новгородская область**

**Новгородский муниципальный район**

**Администрация Панковского городского поселения**

## **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

28.03.2022 № 74

п. Панковка

**О проведении 2-х месячника**

**весенней санитарной очистки**

**и благоустройства на территории**

**Панковского городского поселения**

В целях улучшения очистки улиц, тротуаров, дворовых территорий от грязи и мусора, наведения санитарного порядка на территории Панковского городского поселения.

### **Постановляю:**

1.В период с 01 апреля по 01 июня 2022 года провести на территории Панковского городского поселения 2-х месячник весенней санитарной очистки, благоустройства и озеленения.

Субботники на территории поселения провести « 15-16 » апреля 2022 года,

«4-5» мая 2022 года.

2.Утвердить состав комиссии по проведению 2-х месячника весенней санитарной очистки и благоустройства территории поселения

3.Утвердить план мероприятий по проведению 2-х месячника весенней санитарной очистки и благоустройства территории поселения.

4.Комиссии подвести итоги 2-х месячника весенней санитарной очистки и благоустройства территории Панковского городского поселения до 13 июня 2022 года

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Панковский вестник», и официальном сайте Панковского городского поселения в сети Интернет по адресу – http:// панковка-adm.рф

#### Глава Панковского городского поселения Н.Ю.Матвеева

##### Утвержден

###### Постановлением

###### Главы Панковского

###### городского поселения

от «28» марта 2022 г. № 74

**Состав комиссии**

**по подведению итогов 2-х месячника весенней санитарной очистки и благоустройства на территории**

**Панковского городского поселения**

Матвеева Н.Ю.- Глава Панковского городского поселения - председатель комиссии

**члены комиссии:**

1.Лещишина Л.Р.- заместитель Главы Администрации Панковского городского поселения;

2.Калясин Д.Н. – заведующий отделом Администрации Панковского городского поселения;

3. Козлова О.В. – директор ООО «УК «Хозяйство жилищное», «Альянс ВН»;

Утверждён

Постановлением администрации Панковского

городского поселения от 28.03.2022 № 74

**ПЛАН**

**мероприятий по проведению 2-х месячника весенней санитарной очистки и благоустройства территории Панковского городского поселения в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
|  | Проведение двухмесячника на территории поселения | Апрель-май | Матвеева Н.Ю. |
|  | Навести порядок на внутренней и прилегающей территориях предприятий и учреждений | Апрель-май | Руководители предприятий и учреждений |
|  | Организация уборки придомовых территорий и территорий общего пользования,  навести порядок в жилом секторе, в т.ч.   * очистить жилую зону от мусора; * установить скамейки; * отремонтировать и покрасить ограждения площадок и мусорные баки; * очистить и закрыть на замок подвалы и чердаки; | Апрель-май | Управляющие компаниям:  ООО УК «Альянс-ВН», «Хозяйство жилищное»  ООО «Профи», ООО «Приоритет», ООО «Престиж», ООО «Вече7», ООО «Аркада»  ООО УК «София»  ООО «Деловой дом»  ООО «УК «Согласие»  ООО «УО «Содружество»  ООО УК «КИТ»,  УК «Новгородгражданстрой»  Непосредственное управление: многоквартирный жилой дом (4-хквартирный), расположенный по адресу:  п.Панковка, ул. Индустриальная, д.10а  -ТСН «Октябрьская 4»  -ТСН «Пионерская 4»  -ТСЖ «Успех» |
|  | Воинское захоронение:   * убрать мусор с прилегающей территории; * очистить от мусора ручей "Глубокий". | до 30.04.2022  до 08.05.2022  В течении апреля - мая | Администрация Панковского городского поселения,  Совет депутатов,  Панковская СШ  261-й рем. Завод  Дорожно-транспортный техникум |
|  | Завезти песок на детские площадки в р. п. Панковка | до 01.06.2022 | Управляющие компании, Администрация Панковского городского поселения |
|  | Обрезка, посадка деревьев, разбивка клумб | Апрель – май | Управляющие компании, Администрация Панковского городского поселения |
|  | Провести ревизию на наличие крышек на ливневые, фекальные, водопроводные колодцы | Апрель, Май  2022года | Новгородский водоканал  Администрация Панковского городского поселения |
|  | Выполнение работ по уборке дорог и тротуаров местного значения | Апрель-май | Калясин Д.Н.  Лещишина Л.Р.  Кормилицина Н.Н. |
|  | Организация уборки придомовых территорий и территорий общего пользования | Апрель-май | Калясин Д.Н.  Лещишина Л.Р. |
|  | Ремонт и содержание уличного освещения | Апрель - май | Кормилицина Н.Н. |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения | Апрель - май | Калясин Д.Н.  Лещишина Л.Р. |
|  | Навести порядок на дачных участках, вывоз мусора | Апрель - май  2022года | Председатели садово-огородных товариществ,  Калясин Д.Н.  Лещишина Л.Р. |
|  | Навести порядок в гаражных комплексах, вывезти мусор | Апрель – май  2022года | Старшие комплексов |
|  | Восстановить дорожные покрытия в местах устранения аварий на теплотрассах | Апрель – май  2022года | Начальник участка тепловых сетей в р.п. Панковка ТК «Новгородская» |