

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИИ**

**Новгородская область**

 **Новгородский муниципальный район**

**Администрация Панковского городского поселения**

##  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 28.03.2022 № 74

п. Панковка

 **О проведении 2-х месячника**

 **весенней санитарной очистки**

 **и благоустройства на территории**

 **Панковского городского поселения**

 В целях улучшения очистки улиц, тротуаров, дворовых территорий от грязи и мусора, наведения санитарного порядка на территории Панковского городского поселения.

###  **Постановляю:**

1.В период с 01 апреля по 01 июня 2022 года провести на территории Панковского городского поселения 2-х месячник весенней санитарной очистки, благоустройства и озеленения.

 Субботники на территории поселения провести « 15-16 » апреля 2022 года,

«4-5» мая 2022 года.

2.Утвердить состав комиссии по проведению 2-х месячника весенней санитарной очистки и благоустройства территории поселения

3.Утвердить план мероприятий по проведению 2-х месячника весенней санитарной очистки и благоустройства территории поселения.

4.Комиссии подвести итоги 2-х месячника весенней санитарной очистки и благоустройства территории Панковского городского поселения до 13 июня 2022 года

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Панковский вестник», и официальном сайте Панковского городского поселения в сети Интернет по адресу – http:// панковка-adm.рф

#### Глава Панковского городского поселения Н.Ю.Матвеева

##### Утвержден

###### Постановлением

######  Главы Панковского

###### городского поселения

от «28» марта 2022 г. № 74

**Состав комиссии**

**по подведению итогов 2-х месячника весенней санитарной очистки и благоустройства на территории**

**Панковского городского поселения**

Матвеева Н.Ю.- Глава Панковского городского поселения - председатель комиссии

**члены комиссии:**

 1.Лещишина Л.Р.- заместитель Главы Администрации Панковского городского поселения;

 2.Калясин Д.Н. – заведующий отделом Администрации Панковского городского поселения;

 3. Козлова О.В. – директор ООО «УК «Хозяйство жилищное», «Альянс ВН»;

Утверждён

Постановлением администрации Панковского

городского поселения от 28.03.2022 № 74

**ПЛАН**

**мероприятий по проведению 2-х месячника весенней санитарной очистки и благоустройства территории Панковского городского поселения в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный  |
|  | Проведение двухмесячника на территории поселения  | Апрель-май | Матвеева Н.Ю. |
|  | Навести порядок на внутренней и прилегающей территориях предприятий и учреждений | Апрель-май | Руководители предприятий и учреждений |
|  | Организация уборки придомовых территорий и территорий общего пользования,навести порядок в жилом секторе, в т.ч.* очистить жилую зону от мусора;
* установить скамейки;
* отремонтировать и покрасить ограждения площадок и мусорные баки;
* очистить и закрыть на замок подвалы и чердаки;
 | Апрель-май |  Управляющие компаниям: ООО УК «Альянс-ВН», «Хозяйство жилищное»ООО «Профи», ООО «Приоритет», ООО «Престиж», ООО «Вече7», ООО «Аркада»ООО УК «София» ООО «Деловой дом»ООО «УК «Согласие»ООО «УО «Содружество»ООО УК «КИТ», УК «Новгородгражданстрой»Непосредственное управление: многоквартирный жилой дом (4-хквартирный), расположенный по адресу: п.Панковка, ул. Индустриальная, д.10а-ТСН «Октябрьская 4»-ТСН «Пионерская 4»-ТСЖ «Успех» |
|  | Воинское захоронение:* убрать мусор с прилегающей территории;
* очистить от мусора ручей "Глубокий".
 | до 30.04.2022до 08.05.2022В течении апреля - мая | Администрация Панковского городского поселения,Совет депутатов,Панковская СШ261-й рем. ЗаводДорожно-транспортный техникум |
|  | Завезти песок на детские площадки в р. п. Панковка  | до 01.06.2022 | Управляющие компании, Администрация Панковского городского поселения  |
|  | Обрезка, посадка деревьев, разбивка клумб | Апрель – май | Управляющие компании, Администрация Панковского городского поселения |
|  | Провести ревизию на наличие крышек на ливневые, фекальные, водопроводные колодцы | Апрель, Май2022года | Новгородский водоканалАдминистрация Панковского городского поселения |
|  | Выполнение работ по уборке дорог и тротуаров местного значения  | Апрель-май | Калясин Д.Н.Лещишина Л.Р.Кормилицина Н.Н. |
|  | Организация уборки придомовых территорий и территорий общего пользования  | Апрель-май | Калясин Д.Н.Лещишина Л.Р. |
|  | Ремонт и содержание уличного освещения  |  Апрель - май | Кормилицина Н.Н. |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения  | Апрель - май | Калясин Д.Н.Лещишина Л.Р. |
|  | Навести порядок на дачных участках, вывоз мусора | Апрель - май2022года | Председатели садово-огородных товариществ, Калясин Д.Н.Лещишина Л.Р. |
|  | Навести порядок в гаражных комплексах, вывезти мусор | Апрель – май2022года | Старшие комплексов |
|  | Восстановить дорожные покрытия в местах устранения аварий на теплотрассах | Апрель – май2022года | Начальник участка тепловых сетей в р.п. Панковка ТК «Новгородская» |