

Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Панковского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12.01.2022 № 1

р.п. Панковка

**О внесении изменений в муниципальную**

**программу «Комплексное развитие**

**транспортной инфраструктуры на**

**территории Панковского городского**

**поселения на 2017-2027 годы»**

 В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Панковского городского поселения, постановлением Администрации Панковского городского поселения от 10.10.2013 №110 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации», Администрация Панковского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Панковского городского поселения на 2017-2027 годы», утвержденную Постановлением Администрации Панковского городского поселения от 22.12.2016 г № 233 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Панковского городского поселения на 2017-2027 годы» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.2. Раздел 8 Паспорта «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации», изложить в следующей редакции:

«8. «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Источник финансирования |
| федеральный бюджет | областной бюджет  | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | 0 | 559,0 | 8555,0 | 0 | 9114,0 |
| 2018 | 0 | 266,0 | 9639,93977 | 0 | 9905,93977 |
| 2019 | 0 | 1072,0 | 9940,87137 | 0 | 11012,87137 |
| 2020 | 0 | 3802,0 | 10023,53988 | 0 | 13825,53988 |
| 2021 | 0 | 1690,0 | 13145,71891 | 0 | 14835,71891 |
| 2022 | 0 | 1756,0 | 9063,525 | 0 | 10819,525 |
| 2023 | 0 | 1170,0 | 9248,915 | 0 | 10418,915 |
| 2024 |  | 1170,0 | 9486,495 | 0 | 10656,495 |
| 2025-2027 |  | 0,0 | 23900,6 |  | 23900,6 |
| ВСЕГО  | 0 | 11485,0 | 103 004,60493  | 0 | 114 489,60493  |

В ходе реализации мероприятий объемы и источники финансового обеспечения могут быть уточнены.»

1.3. Раздел 11 «Мероприятия по реализации муниципальной Программы» Паспорта, изложить в следующей редакции:

«11. Мероприятия по реализации муниципальной Программы Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2027 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **1.** | **Задача 1. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения** |  |  |
| **1.1.** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов** | **Администрация Панковского городского поселения** | **2017-2027** | **1.1.2** | **местный бюджет****областной бюджет** | **6053,3** **559,0** | **7626,97929****266,0** | **8074,01237** **1072,0** | **7438,77603****3802,00** | **9582,80746****1690,0** | **6992,425****1756,0** | **7387,815****1170,0** | **7625,395****1170,0** | **18361,6** |
|  | в том числе: |  |
| 1.1.1. | **Л.с. №8/1** Ремонт автомобильной дороги от разворотного кольца конечной остановки автобусного маршрута №112 до пересечения с ул. Зелёная р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области (ПК15+000 до ПК20+100) (428м) |  |  |  |  |  |  |  | 1618,22713в том числе субсидия:1002,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | **Л.с. №8** Ремонт автомобильной дороги от разворотного кольца конечной остановки автобусного маршрута №112 до пересечения с ул. Зелёная р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области (ПК0+000 до ПК15+000) (856 м) |  |  |  |  |  |  |  | 3122,40475 в том числе субсидия 2800,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Ремонт автомобильных дорог уличной сети р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области: (Л.С. №1: ул. Индустриальная д. 3, д. 5 до ул. Заводская д.100; Л/С №2: ул. Советская д. 5, перекресток ул. Пионерская д. 10 и ул. Октябрьская д. 2, ул. Дорожников; Л/С №3: ул. Индустриальная д. 4 и д. 4 к 1; Л/С №4: ремонт проезда ул. Пионерская д. 3; Л/С №7: ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги от а/д «Великий Новгород-Панковка-Нехино» до ул. Промышленная; Л/С №9: Ремонт проездов к местам накопления ТКО) |  |  |  |  |  |  |  | 6500,14415 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Ремонт участка проезда к МКД №11, №11 корпус 1 по ул.Промышленная, р.п. Панковка (региональный проект «Дорога к дому) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1820,61034 в том числе субсидия: 1690,0 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Ремонт автомобильных дорог уличной сети р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области: проезд по ул. Советская, д. 1, д. 3; участок дороги от автомобильной дороги «Великий Новгород-Панковка-Нехино» до ул. Промышленная (исправление профиля); участок проезда вдоль МКД 1,3 по ул. Индустриальная; участок дороги о автомобильной дороги «Великий Новгород-Панковка-Нехино» до ул. Промышленная (ремонт асфальтобетонного покрытия); участок проезда по ул. Строительная д.5, д.3; участок проезда по ул. Дорожников; участок асфальтобетонного покрытия проезда вдоль общественной территории возле МКД №2, ул. Первомайская |  |  |  |  |  |  |  |  | 9582,80746 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Ремонт автомобильных дорог уличной сети р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области: проезд по ул. Дорожников д.2, ул. Строительная , ул. Индустриальная д.12ул. Заводская д.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6992,425 |  |  |  |
| 1.1.7 | Ремонт автомобильных дорог уличной сети р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области: проезд по ул. Зеленая, ул.Советская д.5, д.6, д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7387,8151170,0 |  |  |
| 1.1.8. | Ремонт автомобильных дорог уличной сети р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области: участок автомобильной дороги по ул. Октябрьская (региональный проект «Дорога к дому) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966,0 в том числе субсидия 1756,0 |  |  |  |
| 1.1.9. | Ремонт автомобильных дорог уличной сети р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области: ул. Промышленная участок от ж/переезда до жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7625,3951170 |  |
| **1.2.** | **Содержание и ремонт сети уличного освещения** | Администрация Панковского городского поселения | 2017-2027 | 1.1.1. | местный бюджет | 2350 | 1862,96048 | 1775,987 | 2514,76385 | 3067,30111 | 1761,1 | 1761,1 | 1761,1 | 5339,0 |
| **1.3.** | **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов**  | Администрация Панковского городского поселения | 2017-2027 | 1.1.1. | местный бюджет  | 151,7 | 150,0 | 90,872 | 70,0 | 365,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
|  | **Всего** |  |  |  |  | **9114** | **9905,93977** | **11012,87137** | **13825,53988** | **14835,71891** | **10819,525** | **10418,915** | **10656,495** | **23900,6** |

1. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Панковский вестник» и разместитьна официальном сайте Администрации Панковского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: панковка-адм.рф.

Глава Панковского городского поселения Н.Ю. Матвеева