

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Новгородская область, Новгородский район**

**Администрация Панковского городского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 26.07.2021 № 269

п. Панковка

**О внесении изменений в муниципальную**

**программу «Комплексное развитие**

**транспортной инфраструктуры на**

**территории Панковского городского**

**поселения на 2017-2027 годы»**

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Панковского городского поселения, постановлением Администрации Панковского городского поселения от 10.10.2013 №110 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации», Администрация Панковского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Панковского городского поселения на 2017-2027 годы», утвержденную Постановлением Администрации Панковского городского поселения от 22.12.2016г № 233 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Панковского городского поселения на 2017-2027 годы» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.2. Раздел 8 Паспорта «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации», изложить в следующей редакции:

«8. «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет  поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | 0 | 559,0 | 8555,0 | 0 | 9114,0 |
| 2018 | 0 | 266,0 | 9639,93977 | 0 | 9905,93977 |
| 2019 | 0 | 1072,0 | 9940,87137 | 0 | 11012,87137 |
| 2020 | 0 | 3802,0 | 10023,53988 | 0 | 13825,53988 |
| 2021 | 0 | 1690,0 | 13855,56715 | 0 | 15 545,56715 |
| 2022 | 0 | 1127,0 | 7801,63 | 0 | 8928,63 |
| 2023 | 0 | 1127,0 | 7871,105 | 0 | 8998,105 |
| 2024-2027 |  | 0 | 34557,095 | 0 | 34557,095 |
| ВСЕГО | 0 | 9643,0 | 102244,74817 | 0 | 111887,74817 |

В ходе реализации мероприятий объемы и источники финансового обеспечения могут быть уточнены.»

1.3. Раздел 11 «Мероприятия по реализации муниципальной Программы» Паспорта, изложить в следующей редакции:

«11. Мероприятия по реализации муниципальной Программы Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2027 | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | |
| **1.** | **Задача 1. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **1.1.** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов** | **Администрация Панковского городского поселения** | **2017-2027** | **1.1.2** | **местный бюджет**  **областной бюджет** | **6053,3**  **559,0** | **7626,97929**  **266,0** | **8074,01237**  **1072,0** | **7438,77603**  **3802,00** | **9268,41780**  **1690,0** | **6101,63**  **1127,0** | **6171,105**  **1127,0** | **27157,095**  **0** | |
|  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | **Л.с. №8/1** Ремонт автомобильной дороги от разворотного кольца конечной остановки автобусного маршрута №112 до пересечения с ул. Зелёная р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области (ПК15+000 до ПК20+100) (428м) |  |  |  |  |  |  |  | 1618,22713  в том числе субсидия:  1002,0 |  |  |  |  | |
| 1.1.2. | **Л.с. №8** Ремонт автомобильной дороги от разворотного кольца конечной остановки автобусного маршрута №112 до пересечения с ул. Зелёная р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области (ПК0+000 до ПК15+000) (856 м) |  |  |  |  |  |  |  | 3122,40475  в том числе субсидия 2800,00 |  |  |  |  | |
| 1.1.3. | Ремонт автомобильных дорог уличной сети р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области: (Л.С. №1: ул. Индустриальная д. 3, д. 5 до ул. Заводская д.100; Л/С №2: ул. Советская д. 5, перекресток ул. Пионерская д. 10 и ул. Октябрьская д. 2, ул. Дорожников; Л/С №3: ул. Индустриальная д. 4 и д. 4 к 1; Л/С №4: ремонт проезда ул. Пионерская д. 3; Л/С №7: ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги от а/д «Великий Новгород-Панковка-Нехино» до ул. Промышленная; Л/С №9: Ремонт проездов к местам накопления ТКО) |  |  |  |  |  |  |  | 6500,14415 |  |  |  |  | |
| 1.1.4 | Ремонт участка проезда к МКД №11, №11 корпус 1 по ул.Промышленная, р.п. Панковка (региональный проект «Дорога к дому) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1820,61034 в том числе субсидия: 1690,0 |  |  |  | |
| 1.1.5 | Ремонт автомобильных дорог уличной сети р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области: проезд по ул. Советская, д. 1, д. 3; участок дороги от автомобильной дороги «Великий Новгород-Панковка-Нехино» до ул. Промышленная (исправление профиля); участок проезда вдоль МКД 1,3 по ул. Индустриальная; участок дороги о автомобильной дороги «Великий Новгород-Панковка-Нехино» до ул. Промышленная (ремонт асфальтобетонного покрытия); участок проезда по ул. Строительная д.5, д.3; участок проезда по ул. Дорожников; участок асфальтобетонного покрытия проезда вдоль общественной территории возле МКД №2, ул. Первомайская |  |  |  |  |  |  |  |  | 9137,80746 |  |  |  | |
| 1.1.6 | Ремонт автомобильных дорог уличной сети р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области: проезд по ул. Дорожников д.2, ул. Промышленная участое от ж/переезда, ул. Строительная , ул. Индустриальная д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6101,63  1127,0 |  |  | |
| 1.1.7 | Ремонт автомобильных дорог уличной сети р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области: проезд по ул. Зеленая, ул.Советская д.5, д.6, д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6171,105  1127,0 |  | |
| **1.2.** | **Содержание и ремонт сети уличного освещения** | Администрация Панковского городского поселения | 2017-2027 | 1.1.1. | местный бюджет | 2350 | 1862,96048 | 1775,987 | 2514,76385 | 4537,14935 | 1650,0 | 1650,0 | 7100,0 | |
| **1.3.** | **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов** | Администрация Панковского городского поселения | 2017-2027 | 1.1.1. | местный бюджет | 151,7 | 150,0 | 90,872 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 | |
|  | **Всего** |  |  |  |  | **9114** | **9905,93977** | **11012,87137** | **13825,53988** | **15 545,56715** | **8928,63** | **8998,105** | **34557,095** | |

».

1. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Панковский вестник» и разместитьна официальном сайте Администрации Панковского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: панковка-адм.рф.

Глава Панковского городского поселения Н.Ю. Матвеева