Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Панковского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2020 г. № 349

р.п. Панковка

Об утверждении Правил принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Панковского городского поселения и о предоставлении субсидий из бюджета Панковского городского поселения на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Панковского городского поселения и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Панковского городского поселения

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации, Администрация Панковского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Панковского городского поселения и о предоставлении субсидий из бюджета Панковского городского поселения на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Панковского городского поселения и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Панковского городского поселения.

2. Постановление Администрации Панковского городского поселения вступает в силу с момента опубликования.

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Панковского городского поселения от 11.09.2012 №91 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Панковского городского поселения и о предоставлении субсидий из бюджета Панковского городского поселения, не включенные в долгосрочные целевые программы».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Панковский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Панковского городского поселения в сети Интернет по адресу панковка-адм.рф.

Глава Панковского городского поселения                                                                Н.Ю. Фёдорова

Утверждены

постановлением Администрации

Панковского городского поселения

от 24.08.2020 № 349

ПРАВИЛА

принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций

в объекты муниципальной собственности Панковского городского поселения и о предоставлении субсидий из бюджета муниципального района на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Панковского городского поселения и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Панковского городского поселения

# I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают:

Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Панковского городского поселения (далее бюджетные инвестиции), о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным  организациям и учреждениям Панковского городского поселения (далее учреждения), муниципальным унитарным предприятиям Панковского городского поселения (далее предприятия) бюджетных ассигнований из бюджета Панковского городского поселения в виде субсидий на осуществление учреждениями и предприятиями капитальных вложений в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности Панковского городского поселения (далее объект капитального строительства) и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Панковского городского поселения (далее объект недвижимого имущества, субсидия, решение).

2. Инициатором подготовки проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Панковского городского поселения (далее проект решения) может выступать главный распорядитель средств бюджета Панковского городского поселения, ответственный за реализацию мероприятий муниципальной программы Панковского городского поселения (исполнитель муниципальной программы Панковского городского поселения), в рамках которой планируется реализация бюджетных инвестиций или предоставление субсидии, либо, в случае если объект капитального строительства или объект недвижимого имущества не планируется к включению в муниципальную программу Панковского городского поселения - главный распорядитель средств бюджета Панковского городского поселения, наделенный в установленном порядке полномочиями в соответствующей сфере ведения (далее главный распорядитель).

3. Принятие решения о предоставлении субсидии в отношении объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества, по которым было принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, осуществляется после признания утратившим силу этого решения либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с бюджетных инвестиций на субсидии).

4. Принятие решения о предоставлении бюджетных инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества, по которому было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим силу этого решения либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с субсидий на бюджетные инвестиции).

5. Отбор объектов капитального строительства либо объектов недвижимого имущества производится с учетом:

- приоритетов и целей развития Панковского городского поселения исходя из стратегии социально-экономического развития Панковского городского поселения, муниципальных программ Панковского городского поселения;

- поручений и указаний Главы Панковского городского поселения;

- оценки эффективности использования средств бюджета Панковского городского поселения, направляемых на капитальные вложения.

- Подготовка проекта решения

6. Главный распорядитель подготавливает проект решения до 1 сентября текущего финансового года в части бюджетных инвестиций и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества на очередной финансовый год и на плановый период.

Проект решения, предусматривающий предоставление бюджетных инвестиций либо субсидии в рамках муниципальной программы Панковского городского поселения, главный распорядитель в течение 5 рабочих дней согласовывает с ответственным исполнителем муниципальной программы Панковского городского поселения в случае, если он не является одновременно ее ответственным исполнителем.

7. Проект решения подготавливается в форме проекта постановления Администрации Панковского городского поселения.

8. В проект решения о предоставлении бюджетных инвестиций могут быть включены несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.

В проект решения о предоставлении субсидии могут быть включены несколько объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества одного учреждения или предприятия.

9. Проект решения содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества:

- наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (согласно паспорту инвестиционного проекта, в отношении объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) либо наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта;

-направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

-наименование главного распорядителя;

-наименование муниципального заказчика;

-мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;

-срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);

-сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации), или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (согласно паспорту инвестиционного проекта), либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (согласно паспорту инвестиционного проекта) с указанием размера средств, выделяемых на подготовку (корректировку) проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

- распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии проектно-сметной документации) или его предполагаемой (предельной) стоимости, либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта;

-общий (предельный) размер бюджетных инвестиций либо субсидии с указанием размера средств, выделяемых на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

-распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) общего (предельного) размера бюджетных инвестиций либо субсидии, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта;

-общий размер средств учреждения либо предприятия, направляемых на реализацию инвестиционного проекта, рассчитанный в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта;

-распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) общего размера средств учреждения либо предприятия, направляемых на реализацию инвестиционного проекта, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта.

10. Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней со дня подготовки проекта решения направляет подготовленный проект решения на согласование Главе Панковского городского поселения.

11. Одновременно с проектом решения представляются следующие документы:

-пояснительная записка;

-финансово-экономическое обоснование;

-расчет объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества после ввода его в эксплуатацию (приобретения), и источники их финансового обеспечения с представлением документов и материалов, обосновывающих указанный расчет.

12. Проект решения в отношении строительства объектов капитального строительства согласовывает комитет по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности Администрации Новгородского муниципального района в части соответствия строительства объектов капитального строительства документам территориального планирования Панковского городского поселения в течение пяти рабочих дней.

13. Обязательным условием согласования проекта решения является положительное заключение комиссии, утвержденной постановлением Администрации Панковского городского поселения от 24.08.2020 №351 «Об утверждении порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет использования средств бюджета Панковского городского поселения, направляемых на капитальные вложения», о результатах проверки инвестиционных проектов, стоимостью свыше 100 млн рублей на предмет эффективности использования средств бюджета Панковского городского поселения.

14. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, установленном законодательством.

___________________