Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Панковского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(в редакции от 18.08.2014 № 55, 29.12.2014 № 90, 24.02.2015 № 09,

25.12.2015 № 107, 25.03.2016 № 70, 30.09.2016 № 191,

10.03.2017 № 49, 22.03.2017 № 59, 14.04.2017 № 87)

11.11.2013 г. № 118

п. Панковка

Об утверждении муниципальной программы

«Устойчивое развитие  территории

Панковского городского поселения на 2014 –2017 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-рс, постановлением Администрации Панковского городского поселения № 110 от 10.10.2013г. «О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу "Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения   на 2014-2017 годы" согласно приложению.

2. Главному специалисту по экономики и финансам Администрации Панковского городского поселения при формировании среднесрочного финансового плана Панковского городского поселения на 2014-2017 годы предусматривать ассигнования на реализацию Муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения  на 2014-2017 годы".

3. Установить, что в ходе реализации Муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения  на 2014-2017 годы" ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

4 . Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Панковского городского поселении                                                       В.К. Цупик.

Приложение

к постановлению

Администрации Панковского городского поселения

от 11.11.2013 № 118

Муниципальная программа Панковского городского поселения

«Устойчивое развитие территории  Панковского городского поселения

на 2014 – 2017годы»

Паспорт

Муниципальной программы

1.Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2014-2017годы" (далее - Программа).

2.Основание для разработки программы: Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3.Заказчик Программы: Администрация Панковского городского поселения.

4.Разработчик Программы: Администрация Панковского городского поселения.

5.Ответственный исполнитель Программы: Администрация Панковского городского поселения.

6.Соисполнители Программы: привлеченные организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности.

6.1.Подпрограмма муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Панковского городского поселения на 2017 год

7.Цели, задачи и целевые показатели Программы:

| № п/п | Цели, задачи Программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Цель 1: Повышение уровня и качества жизни населения Панковского городского поселения путем создания комфортных условий жизнедеятельности в Панковском городском поселении. |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1: Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог местного значения, улучшение их состояния, безопасность дорожного движения. |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Панковского городского поселения: - протяженность дорог местного значения, охваченных мероприятиями по их содержанию (км); - создание условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья населения, установка и восстановление знаков дорожного движения (шт.); | 11,75 1 | 11,75 1 | 11,75 1 | - |
| 1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения: - протяженность дорог, охваченных ремонтными работами (км.) | 0,3 | 0,3 | 0,6 |  |
| 1.2 | Задача 2: Повышение общего уровня благоустройства и санитарного содержания Панковского городского поселения для обеспечения достойного и комфортного проживания населения. |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Организация уличного освещения с использованием новых технологий - количество обслуживаемых светильников (шт.) | 171 | 171 | 171 | - |
| 1.2.2 | Совершенствование эстетического вида Панковского городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды - создание клумб и их содержание (шт.) |  |  | 2 | 2 |
| 1.2.3 | Прочие мероприятия по благоустройству Панковского городского поселения -количество убранных несанкционированных свалок (шт.) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2.4 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Панковском городском поселении | - | - | - | 3 |
| 1.2.5 | Количество благоустроенных общественных территорий Панковского городского поселения | - | - | - | 1 |
| 1.2.6 | Количество утвержденных (откорректированных) Правил благоустройства Панковского городского поселения | - | - | - | 1 |
| 1.2.7 | Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий Панковского городского поселения (ед.) | - | - | - | 3 |
| 1.2.8 | Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий Панковского городского поселения | - | - | - | 1 |

С 2017 года задачи по обеспечению сохранности и развития автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Панковского городского поселения и по организации уличного освещения с использованием новых технологий предусмотрены в муниципальной программе комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Панковского городского поселения на 2017 – 2027 годы.

8.Сроки реализации Программы: 2014-2017 годы.

9.Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): Согласно таблицы 1.

В ходе реализации мероприятий объемы и источники финансового обеспечения могут быть уточнены.

10.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- повышение уровня инженерного обустройства поселения;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

- единое управление комплексным благоустройством Панковского городского поселения;

- определение перспективы улучшения благоустройства Панковского городского поселения;

- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;

- улучшение состояния территорий Панковского городского поселения.

- привитие жителям Панковского городского поселения любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории Панковского городского поселения;

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений;

- благоустроенность населенных пунктов поселения.

11.Механизм реализации Программы: Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение №1).

12.Система организации контроля за исполнением программы:

Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляется Администрацией Панковского городского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.

Отчеты о выполнении целевой программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются  Администрацией Панковского городского поселения.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 70% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления Панковского городского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами. Необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках подпрограммы, которая позволит благоустроить облик городского поселения, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели программ

2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенного пункта.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.
	2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством населенного пункта.

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Панковского городского поселения. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем. 
Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства.

2.3 Анализ качественного состояния элементов благоустройства. 
	Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.
	Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах.

2.3.2.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

2.3.3.Содержание мест захоронения.

Мероприятия по капитальному ремонту памятников погибшим во время ВОВ.

2.3.4.Благоустройство населенных пунктов.

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация Панковского городского поселения, а также непосредственно собственники жилья и управляющие компании. 
	В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

.	 2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенного пункта.

Одной из проблем благоустройства является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории Панковского городского поселения:
	- совершенствование системы комплексного благоустройства Панковского городского поселения, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- активизации работ по благоустройству территории поселения, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц;
	- развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;
	- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;
	- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
	- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
	- восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной и экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;
	 - оздоровление санитарной и экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, необходимо выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути; 
	- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

-поддержание в работоспособном состоянии объектов транспортной инфраструктуры.
	 Осуществляются: обеспечение и реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
	 работы по облуживанию средств обеспечения безопасного дорожного движения.

Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования программы.

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения территории Панковского городского поселения.

Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности Панковского городского поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

3.2. Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов.
	3.3 Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог и придомовых территорий.

ПЕРЕЧЕНЬ

Показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Показатель |  | текущий | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Проценты | 60 | 55 | 50 | 45 | - |
|  | Доля протяженности внутрипоселковых дорог, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности внутрипоселковых дорог | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, осуществляется при наличии решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий предусмотренных программой.

Таблица № 1  (тыс. руб.)

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  | Внебюджетные источники | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | итого | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | итого |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения |  |  |  |  |  | 1022 | 1584 | 1901,96 |  |  | 4507,96 |
| 2 | Озеленение населенных пунктов поселения |  |  |  |  |  | 19,9 | 300 | 300 | 600 |  | 1219,9 |
| 3 | Организация и содержание мест захоронений |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 630 |  | 630 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  |  |  | 2674,05 | 3154 | 5231,67 | 4649 |  | 15708,72 |
| 5 | Содержание и развитие дорожного хозяйства | 99 | 18 | 281 |  | 398 | 5204,5 | 4413 | 4601,32 |  |  | 14218,82 |
| 6 | Содержание муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  | 540 |
| 7 | Другие вопросы в области национальной экономики (мероприятия по землеустройству и землепользованию) |  |  |  |  |  |  |  | 350 | 350 |  | 700 |
| 8 | Реализация проектов местных инициатив граждан, в соответствии с решением собрания членов ТОС «Радуга» от 10.06.2016 |  |  | 28,95 |  | 28,95 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |
| 9 | Реализация проектов местных инициатив граждан, в соответствии с решением собрания членов ТОС «Октябрьская 4» от 10.06.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |
| 10 | Реализация подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Панковского городского поселения» |  |  |  | 3013,4 | 3013,4 |  |  |  | 1101,3 | 21,4 | 1122,7 |
|  | ИТОГО | 99 | 18 | 309,95 | 3013,4 | 3440,35 | 9460,45 | 9451 | 12389,95 | 7370,3 | 21,4 | 38693,1 |

Раздел 4. Механизм реализации, организация управления и контроль

за ходом реализации программы

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Панковского городского поселения.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе, по объектам капитального ремонта дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Панковского городского поселения.

Исполнитель Программы - Администрация Панковского городского поселения:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Раздел 5. Оценка эффективности социально – экономических и экологических последствий от реализации программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Панковского городского поселения.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

сократить удельные затраты времени на пассажирские и грузовые перевозки;

повысить уровень безопасности дорожного движения;

уменьшить зону негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные экосистемы;

расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, связывающих сельские населенные пункты, улучшить условия и качество социального обслуживания населения.

Создание в муниципальных образованиях Панковского городского поселения необходимой дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики поселения, увеличения доходов местного бюджета и получения средств для решения социальных проблем.

- сократить удельные затраты времени на пассажирские и грузовые перевозки;

- повысить уровень безопасности дорожного движения;

- уменьшить зону негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные экосистемы;

- расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, связывающих сельские населенные пункты, улучшить условия и качество социального обслуживания населения;

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха жителей.

Раздел 6. Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Панковского городского поселения на 2017 год» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2014-2017 годы»

Паспорт подпрограммы

1.  Наименование подпрограммы: «Формирование современной городской среды на территории Панковского городского поселения на 2017 год»

2. Основание для разработки подпрограммы: Бюджетный кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", Постановлением Правительства Новгородской области от 15.03.2017 г. № 81 «О внесении изменений в государственную программу Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года», Гражданский кодекс РФ.

3. Заказчик подпрограммы: Администрация Панковского городского поселения.

4. Разработчик подпрограммы: Администрация Панковского городского поселения

5. Исполнители подпрограммы:

Департамент ЖКХ и ТЭК Новгородской области, Администрация Панковского городского поселения, граждане р.п. Панковка Панковского городского поселения, управляющие компании, ТСН.

6. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 |
| 1. | Задача 1. Благоустройство территорий Панковского городского поселения |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Панковском городском поселении (ед.) | 3 |
| 1.2. | Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий Панковского городского поселения (ед.) | 3 |
| 2 | Задача 2. Создание современного комфортного общественного пространства на территории Панковского городского поселения |  |
| 2.1. | Количество благоустроенных общественных территорий Панковского городского поселения (ед.) | 1 |
| 2.2. | Количество утвержденных дизайн-проектов общественных территорий Панковского городского поселения (ед.) | 1 |
| 3 | Развитие территории Панковского городского поселения |  |
| 3.1. | Количество утвержденных (откорректированных) правил благоустройства | 1 |

Источником получения информации, необходимой для определения оценки эффективности реализации подпрограммы, являются отчеты Администрации Панковского городского поселения.

Сроки реализации подпрограммы: 2017 год

8. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

|  | Источники финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Областной бюджет | Местный бюджет | Другие внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2017 | 3013,4 | 1101,3 | 21,4 | 4136,1 |
| ВСЕГО | 3013,4 | 1101,3 | 21,4 | 4136,1 |

9. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий (на ед.) | Ед. | 3 |
| 2 | Увеличение количества благоустроенных муниципальных общественных территорий (на ед.) | Ед. | 1 |

Мероприятия подпрограммы

«Формирование  современной городской среды на территории Панковского городского поселения на 2017 год»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта под-программы) | Источник финансирования | Объемы финансирова-ния на 2017 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. Благоустройство территорий Панковского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Панковском городском поселении |  | Департамент ЖКХ и ТЭК по Новгородской области, Администрация Панковского городского поселения, жители р.п. Панковка Панковского городского поселения, ТСН, управляющие компании | 2017 год | 1 | Областной бюджет, местный бюджет, внебюджетный источник | 2 207,2 |
| 2. | Задача 2. Создание современного комфортного общественного пространства на территории Панковского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Благоустройство общественных территорий Панковского городского поселения | Департамент ЖКХ и ТЭК по Новгородской области, Администрация Панковского городского поселения | 2017 год | 1 | Областной бюджет, местный бюджет | 1 928,9 |

Раздел 1. Раздел 1. Характеристика сферы реализации

подпрограммы, описание основных

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Анализ сферы благоустройства в Панковском городском поселении показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.

В то же время в вопросах благоустройства рабочего посёлка Панковка имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, в Панковском городском поселении имеются территории общего пользования (проезды, места отдыха) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (как правила стадион или детская спортивно-игровая площадка);

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование городских автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования.

благоустройство дворовых территории, предусматривающее (далее минимальный перечень работ по благоустройству):

- ремонт дворовых проездов (асфальтовое покрытие на 1 кв.м с установкой бортового камня) – 1,55 тыс. рублей ;

-обеспечение освещенности дворовых территорий (в том числе установка фонарных столбов, стоимость за единицу) – 20,0 тыс. рублей;

-установка скамеек (стоимость за единицу) – 5,0 тыс. рублей;

-установка урн для мусора (стоимость за единицу) – 2,0 тыс. рублей.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с Постановлением Правительства Новгородской области от 15.03.2017 № 81 «О внесении изменений в государственную программу Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года».

3. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дополнительный перечень  работ по благоустройству дворовых территорий): оборудование детских (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение  территорий, иные виды работ.

Условием финансового  отбора  является:

наличие средств собственников помещений многоквартирных домов в размере не менее 1 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых  территорий многоквартирных домов, исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – минимальный перечень работ по благоустройству);

наличие средств  бюджета Панковского городского поселения в размере  не менее 5 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых  территорий многоквартирных домов, исходя из минимального перечня работ по благоустройству,  мест общего пользования;

Объем средств федерального, областного и муниципального бюджетов, направляемых на финансирование  мероприятий муниципальной программы, с учетом того, что:

две третьих (2/3) объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

одна третья (1/3) объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий, предусмотренных на благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в подпрограмму 3 осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Панковского городского поселения на 2017 год» муниципальной программы Панковского городского поселения «Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2014-2017 годы», утвержденного постановлением администрации Панковского городского поселения от 03.03.2017 г. № 42;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Панковского городского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории Панковского городского поселения в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории Панковского городского поселения на 2017 год» муниципальной программы Панковского городского поселения «Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2014-2017 годы», утвержденного постановлением администрации Панковского городского поселения (далее – предложение по наиболее посещаемой территории);

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественных территорий Панковского городского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественных территорий Панковского городского поселения, на которых планируется благоустройство в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории Панковского городского поселения на 2017 год» муниципальной программы Панковского городского поселения  «Устойчивое развитие территории Панковского городского поселения на 2014-2017 годы», утвержденного постановлением администрации Панковского городского поселения.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Панковского городского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Приложением 1 к подпрограмме.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Панковского городского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году, формируется с учетом государственной программы Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года». Включение дворовой территории в подпрограмму  без решения заинтересованных лиц не допускается.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приводится в соответствии с Приложением 3 к подпрограмме.

Адресный перечень общественных территорий Панковского городского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Приложением 2 к подпрограмме.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Панковского городского поселения, а также общественных  территорий Панковского городского поселения осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Панковского городского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в Панковском городском поселении подпрограммы, цели, задачи, целевые

индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов

реализации подпрограммы, сроки ее реализации

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства,  стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня,  Стратегией развития Новгородской области, развития Панковского городского поселения, приоритетами  муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий Панковского городского поселения;

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы, отражены в пункте 6 Паспорта.

Ожидаемым конечным результатом подпрограммы является достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в пункте 9 Паспорта:

доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;

доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей протяженности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Повышение общего уровня благоустройства и санитарного содержания Панковского городского поселения для обеспечения достойного и комфортного проживания населения», в том числе следующие мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство общественных территорий Панковского городского;

Основное мероприятие подпрограммы направлено на решение основных задач подпрограммы.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы, отражаются в приложении 1 программы.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма рассчитана на 2017 год.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных

унитарных предприятий Панковского городского поселения,

общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы

В случае, если государственной программой Новгородской области будет предусмотрено финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные лица могут участвовать в реализации подпрограммы на основании действующего законодательства в сфере реализации подпрограммы, а также руководствуясь требованиями Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.

Государственные внебюджетные фонды, общественные и научные организации в реализации подпрограммы участия не принимают.

Приложение № 1

к подпрограмме «Формирование современной

городской среды на территории

Панковского городского поселения на 2017 год»

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов,

расположенных на территории Панковского городского поселения,

которые отобраны и подлежат благоустройству в 2017 году

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Панковское городское поселение, р.п. Панковка ул. Индустриальная д.5 |
| 2 | Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Панковское городское поселение, р.п. Панковка ул. Октябрьская д. 4 |
| 3 | Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Панковское городское поселение, р.п. Панковка ул. Октябрьская д. 6 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Формирование современной

городской среды на территории

Панковского городского поселения на 2017 год»

Адресный перечень

общественных территорий, расположенных на территории

Панковского городского поселения, которые отобраны и подлежат благоустройству в 2017 году

| № п/п | Адрес общественной территории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Панковское городское поселение, р.п. Панковка между домами по ул. Индустриальная д. 5 и ул. Заводская д. 100 |

Наименование: устройство многофункционального общественного спортивного объекта (детская спортивно-игровая площадка),

Виды работ: демонтаж металлических столбов высотой до 4 м, подготовка земельного участка (разработка грунта с перемещением до 10 м, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня), поставка и монтаж детских – игровых комплексов, турников, уличных тренажеров, монтаж ограждения, скамеек, урн, информационного щита.

Приложение № 3

к подпрограмме «Формирование современной

городской среды на территории

Панковского городского поселения на 2017 год»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Приложение № 4

к подпрограмме «Формирование современной

городской среды на территории

Панковского городского поселения на 2017 год»

Порядок

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий

Общие положения

Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Панковского городского поселения, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

Заинтересованными лицами выступают товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом государственной власти Новгородской области принято решение о таком участии;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом государственной власти Новгородской области принято решение о таком участии;

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом государственной власти Новгородской области.

Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц

2.1. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в объеме не менее установленного государственной программой Новгородской области формирования городской среды,  в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти Новгородской области.

2.2. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного государственной программой Новгородской области формирования городской среды, в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти Новгородской области.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. Условием предоставления финансовой поддержки на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств областного бюджета и бюджета Панковского городского поселения является долевое финансирование работ по благоустройству за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется выбранной собственниками управляющей организацией, в размере, установленном подпрограммой.

3.2. Сумма денежных средств на выплату долевого финансирования на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов для каждого собственника определяется в зависимости от доли собственности каждого собственника помещений в многоквартирном доме в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.3. Обязанность по оплате расходов на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов распространяется на всех собственников помещений в многоквартирном доме с момента возникновения права собственности на помещения в многоквартирном доме.

3.4. Сбор внебюджетных средств на долевое финансирование на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов обеспечивают товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах.

3.5. Администрация Панковского городского поселения заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

3.6. Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Панковского городского поселения, осуществляется на лицевом счете, предназначенном для отражения операций по администрированию поступлений доходов в бюджет, открытом органом Федерального казначейства Администрации Панковского городского поселения в порядке, утвержденном приказом Казначейства России от 17.10.2016 N 21н "О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства".

3.7. В Администрацию Панковского городского поселения представляются сведения о сумме софинансирования заинтересованных лиц, механизм расчета сбора средств (с 1 жителя, 1 дома, и т.д.), порядок сбора средств, принятые на общих собраниях собственников многоквартирного дома (далее – МКД).

Собственниками МКД может быть предложено назначить ответственными за сбор средств с заинтересованных лиц сотрудников Управляющей организации, на обслуживании которой находится МКД.

Сбор средств осуществляется после подтверждения включения в адресный перечень дворовых территорий, сформированный в соответствии с предложениями по проекту подпрограммы.

3.8. Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства перечисляются в бюджет поселения по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Новгородской области (Администрация Панковского городского поселения), л/сч 04503005110

ИНН  5310012870 / КПП  531001001

р/с 40101810900000010001

банк получателя: Отделение Новгород г. Великий Новгород    БИК 044959001

ОКТМО 49625152

ОГРН 1065321002691

КБК (35220705030130000180)

Назначение платежа «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений» с указанием наименования мероприятия

3.9. Платежный документ о внесении средств на счет получателя средств передается в бухгалтерию Администрации Панковского городского поселения. Ведомость сбора средств хранится в Администрации Панковского городского поселения.

3.10 Администрация Панковского городского поселения обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству

3.11.Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.12. После выполнения мероприятий по сбору средств софинансирования заинтересованных лиц, Администрация Панковского городского поселения, либо уполномоченный орган на основании Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями) вносит в план – график наименование, виды, сроки и  стоимость работ, которые будут осуществляться по каждому виду работ.

3.13. Расходы осуществляются на основании заключенных муниципальных контрактов с организациями на представленные работы и услуги, путем предоставления подтверждающих документов о выполненных работах и услугах.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Панковского городского поселения на:

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если государственной программой Новгородской области формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ);

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если государственной программой Новгородской области формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ).

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.14. Администрация Панковского городского поселения осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

3.15. Вся информация о расходовании денежных средств, поступивших из бюджета Панковского городского поселения и в порядке софинансирования заинтересованными лицами, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Панковского городского поселения в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».

Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Панковского городского поселения в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Администрация Панковского городского поселения обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение №1 к муниципальной программе

«Устойчивое развитие территории Панковского

городского поселения на 2014-2017 годы»

Мероприятия  Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | Администрация Панковского городского поселения | 2014-2016 | 1 | Местный бюджет | 1022 | 1584 | 1901,96 |  |
| 2 | Озеленение населенных пунктов поселения | Администрация Панковского городского поселения | 2014-2017 | 1 | Местный бюджет | 19,9 | 300 | 300 | 600 |
| 3 | Организация и содержание мест захоронений | Администрация Панковского городского поселения | 2017 | 1 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 630 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Панковского городского поселения | 2014-2017 | 1 | Местный бюджет | 2674,05 | 3154 | 5231,67 | 4649 |
| 5 | Содержание и развитие дорожного хозяйства | Администрация Панковского городского поселения | 2014-2016 | 1 | Местный бюджет, областной бюджет | 5303,5 | 4431 | 4882,32 |  |
| 6 | Содержание муниципального жилого фонда | Администрация Панковского городского поселения | 2014 | 1 | Местный бюджет | 540 |  |  |  |
| 77 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Администрация Панковского городского поселения | 2016-2017 | 1 | Местный бюджет |  |  | 350 | 350 |
| 8 | Реализация проектов местных инициатив граждан, в соответствии с решением собрания членов ТОС «Радуга» от 10.06.2016 | Администрация Панковского городского поселения | 2016 | 1 | Местный бюджет, областной бюджет |  |  | 33,95 |  |
| 9 | Реализация проектов местных инициатив граждан, в соответствии с решением собрания членов ТОС «Октябрьская 4» от 09.03.2017 | Администрация Панковского городского поселения | 2017 | 1 | Местный бюджет |  |  |  | 40,0 |
| 10 | Реализация подпрограммы «Формирование современной гродской среды на территории Панковского городского поселения» | Департамент ЖХК Новгородской области Администрация Панковского городского поселения Граждане р.п. Панковка Управляющие компании, ТСЖ, ТСН | 2017 | 1 | Областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | - | - | - | 4136,1 |