**Российская Федерация**

**Новгородская область Новгородский район**

**Совет депутатов**

**Панковского городского поселения**

**Решение**

ПРОЕКТ

от 2021 г. №

р.п. Панковка

**Об информации о реализации национальных проектов, федеральных программ, приоритетных региональных проектов на территории Панковского городского поселения в 2021 году**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Панковского городского поселения

**РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению прилагаемую информацию Главы Панковского городского поселения Матвеевой Н.Ю. о реализации национальных проектов, федеральных программ, приоритетных региональных проектов на территории Панковского городского поселения в 2021 году.

Председатель Совета депутатов

Панковского городского поселения Г.И. Шенягина

**Информация**

**Главы Панковского городского поселения**

**о реализации национальных проектов, федеральных программ, приоритетных региональных проектов на территории Панковского городского поселения в 2021 году**

В настоящее время на территории Панковского городского поселения Новгородского муниципального района успешно реализуются федеральные и региональные проекты.

По 3 региональным проектам заключены соглашения с отраслевыми органами исполнительной власти Новгородской области (Министерство финансов Новгородской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области, Министерство ТЭК и ЖКХ Новгородской области).

Ключевой задачей Администрации Панковского городского поселения в 2021 году являлось достижение значений целевых показателей

В настоящее время все обязательства выполнены на 100%.

В целях своевременной, качественной подготовки и согласования ежемесячных отчетов о реализации проектов на территории Панковского городского поселения были назначены ответственные лица за достижение показателей, контроль за исполнением мероприятий проводился 1 раз в неделю.

Администрация доводила информацию о ходе реализации мероприятий региональных проектов, путем проведения собрания граждан, на предприятиях и в организациях, находящихся на территории поселения, путем размещения на официальном сайте, в социальной сети «Вконтакте» (группа Администрации Панковского городского поселения, группа Администрации Новгородского муниципального района, группа «Народный бюджет» Панковского городского поселения).

В 2021 г. реализация мероприятий осуществлялась с помощью онлайн-трансляций. По проекту «Народный бюджет».

**Проект «Формирование комфортной городской среды»**

**Целевой показатель:**

1. Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых и общественной территорий, предусмотренные муниципальной программой «Формирования современной городской среды».

План 2021 г. - 4 дворовых территории и 1 общественная территория.

Факт за 10 месяцев 2021 г. – по всем территориям работы выполнены и приняты в полном объеме.

**Для достижения целевого показателя проведены следующие мероприятия:**

1. Администрацией Панковского городского поселения организовано и проведено:

- рейтинговое голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству;

- заключено соглашение на предоставление субсидии из Новгородской области (заключено 14.01.2021 г.);

- изготовлены и разработаны дизайн – проекты дворовых территорий (утверждены Общественной комиссией 25.02.2021);

- осуществлена закупка по разработке ПСД для благоустройства общественной территории (утверждены Общественной комиссией 25.02.2021);

- организована работа по проверке сметной стоимости в ГАУ «Госэкспертиза»;

- организована работа по проведению рейтингового онлайн голосования (Постановлением администрации от 05.02.2021 № 26), которое прошло с 26.04.2021 по 30.05.2021.

Было предусмотрено два способа голосования: интернет-голосование на Единой федеральной платформе (далее по тексту – Платформа); очного голосования (с предъявлением паспорта) на специально созданном участке для голосования.

Итоги рейтингового голосования по отбору общественной территории на 2021 год.

В голосовании приняло участие 974 человека, что составляет 10,58 % граждан, от общего количества граждан в возрасте 14 лет.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Благоустройство общественной территории возле д.80 по ул. Заводская (устройство скейт-парка) (1 этап) | Общественная территория | 606 |
| Благоустройство общественной территории, ул. Индустриальная д. 10 (озеленение) | Общественная территория | 368 |

- организовано и проведено общественное обсуждение по внесению изменения в муниципальную программу (общественное обсуждение с 29.01.2021 по 28.02.2021, **19.07.2021 по 18.08.2021. 20.10.2021 по 19.11.2021).**

- в адрес Министерства ТЭК и ЖКХ Новгородской области в рамках исполнения обязательств направлены дизайн-проекты и муниципальная программа в актуальном виде.

- на официальном сайте и в группе в контакте размещалась информация о голосовании и новой платформе, ходе исполнения муниципального контракта.

- организована работа по наполнению платформы.

- организована работа по регистрации волонтеров для информирования жителей и голосования за общественные территории 26.04.2021 г. на территории Панковского городского поселения;

- размещалась на сайте администрации Панковского городского поселения информация, касающаяся голосования в сети «Интернет», информация об общественном кураторе, ссылке на онлайн голосование.

-была организована работа по регистрации волонтеров для участия в голосовании по общественным территориям, определение мест работы волонтеров, назначение ответственного за волонтеров.

- были заполнены карточки «Голосование» на федеральной платформе. 11.03.2021 информация направлена модератору на согласование.

- заполнены и направлены отчеты по кассовому расходу по проекту ФКГС.

-Заполнена и направлена информация о контрактовании по проекту ФКГС

-Организована работа по изготовлению стендов с информацией о мероприятиях по строительству в рамках ФКГС.

-Подготовлены документы по ФГС (фото) для Министерства ТЭК и ЖКХ.

- Заключены соглашения о предоставления субсидий управляющим компаниям.

- с целью исполнения показателя по вовлеченности граждан (план в 2021 г. – 15% от жителей, достигших 14 лет) осуществлена следующая работа:

1) Посредством онлайн-сервисов осуществлен опрос с целью изучения мнения граждан о реализации проекта, получения предпочтений и пожеланий, чтобы использовать в дальнейшем полученную информацию при формировании программ благоустройства поселка. Количество вовлеченных граждан на момент заседания 82 человека.

2. Организован конкурс детского рисунка «Мой двор», принимали участие 1 -4 классы МАОУ «Панковская СОШ», в количестве 202 человек.

3. Организованы и проведены субботники – 134 человека (Всероссийский субботник – 67 человек, акция «Берега Евразии» - 11 человек, весенняя санитарная очистка – 56 человек)

4. Рейтинговое онлайн голосование – 974 человека.

5. Посредством онлайн-сервисов осуществлен опрос по наименованию общественной территории, благоустроенной в рамках проекта, приняло участие 341 человек.

Таким образом, в 2021 году вовлеченность составила 18, 8%, показатель выполнен.

- осуществлена актуализация проведенной инвентаризации дворовых и общественных территорий на территории Панковского городского поселения для организации общественного обсуждения проектов муниципальной программы, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке.

По итогам, на территории р.п. Панковка: имеется 8 спортивных площадок, расположенных по адресам: р.п. Панковка ул. Первомайская 2, Хоккейный корт между ул. Советская и Октябрьская, футбольное поле возле школы, хоккейный корт по ул. Индустриальная, ул. Строительная 7А, площадка для воркаута ул. Промышленная 9, баскетбольная площадка ул. Заводская, ул. Индустриальная д. 12.

На территории р.п. Панковка имеется 14 детских площадок, расположенных по адресам: ул. Промышленная 11а, Октябрьская 5, Первомайская 2, Советская 5, Строительная 13, 14, Промышленная 11 корпус 3, Индустриальная 2 корпус 1, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 12, Заводская 91, 89, Дорожников.

- информация по заключенным договорам и муниципальному контракту по благоустройству территорий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование территории  (общественной, дворовой) | Номер и дата договора, контракта | Сумма средств по контракту (договору), рублей | | | | Итог исполнения работ, в % | оплата |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства граждан |
| благоустройство общественной территории с заменой хоккейного корта, расположенного между д. 5 по ул. Индустриальная и д. 100 по ул. Заводская в р.п. Панковка Новгородского района | 0150300005220000033-1 от 20.10.2020 | 1275695,71 | 39454,51 | 1694470,23 | 0 | 100 | исполнено |
| благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (ул. Промышленная д.11 корп. 4) | б/н от 30.10.2020 | 81092,34 | 2508,01 | 107712,65 | 21257 | 100 | исполнено |
| благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (ул. Промышленная д.11 корп. 3) | б/н от 30.10.2020 | 207883,20 | 6429,38 | 276125,32 | 54493,10 | 100 | исполнено |
| благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (ул. Промышленная д.11 корп.2) | б/н от 30.10.2020 | 413191,38 | 12779,11 | 548830,31 | 108311,20 | 100 | исполнено |
| благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (ул. Промышленная д.11 корп. 5) | б/н от 30.10.2020 | 192206,82 | 5944,54 | 255302,84 | 50383,80 | 100 | исполнено |
| ИТОГО: | Х | 2170069,45 | 67115,55 | 2882441,35 | 234445,10 | 100 |  |

**Региональный проект «Дорога к дому»**

**Целевой показатель:**

1. Реализованы мероприятия по ремонту участка проезда к многоквартирным домам №11 №11 корпус 1 по ул. Промышленная, р.п. Панковка, предусмотренного муниципальной программой комплексного развития транспортной инфраструктуры.

План 2021 г. - ремонту участка проезда к многоквартирным домам №11 №11 корпус 1 по ул. Промышленная, р.п. Панковка.

Факт за 10 месяцев 2021 г. –работы выполнены и приняты в полном объеме.

**Для достижения целевого показателя проведены следующие мероприятия:**

1. Администрацией Панковского городского поселения организовано и проведено:

- Осуществлен сбор предложений от граждан по выбору объекта (дороги, проезда), необходимого отремонтировать по проекту «Дорога к дому»;

-организована конференция, посвященная приоритетному региональному проекту "Дорога к дому", где просмотрена отчетная презентация, построенная по плану: информация о запуске проекта, основные условия для участия в проекте, проведенные мероприятия, информация о финансировании проекта, достигнутые результаты, успехи и трудности за год, перспективы работы в 2021 году, и в завершение – обмен мнениями.

**-** организована работу по разработке смет, заключение соглашения о предоставлении субсидии;

- организована работа по проверке сметной стоимости в ГАУ «Госэкспертиза»;

- проведены мероприятия по объявлению конкурсов на выполнение работ, по итогам которых, были отобраны подрядчики, которые и выполнили работы.

Всего стоимость муниципального контракта составила 1 786 410, 34 рублей, из областного бюджета на реализацию по ремонту дороги было выделено 1 690 000 рублей, софинансирование местного бюджета составило 96 410, 34 рублей.

Работы выполнены силами ООО «Новгородская ПМК».

**Региональный проект «Народный бюджет»**

**Целевой показатель:**

1. Реализованы мероприятия - «Благоустройство зоны возле ручья (ул. Заводская))».

План 2021 г. – благоустройство общественной территории «Благоустройство зоны возле ручья (ул. Заводская))».

Факт за 10 месяцев 2021 г. –работы выполнены и приняты в полном объеме.

**Для достижения целевого показателя проведены следующие мероприятия:**

1. Администрацией Панковского городского поселения организовано и проведено:

- разработано положение о народном бюджете;

- подана заявка на участие в областном конкурсе по отбору участников проекта, по итогам одержана победа;

- осуществлен сбор заявок на участие в проекте от жителей Панковского городского поселения и инициативных предложений;

- проведена жеребьевка среди жителей, с целью включения граждан в бюджетную комиссию;

- организованы и проведены заседания членов Бюджетной комиссии;

- подготовлен проект бюджете с отобранным инициативным предложением

- проведены работы по разработке дизайн-проекта, рассчитана и проверена сметная документация,

- проведен электронный аукцион по отбору Подрядчика.

Работы по проекту выполнены силами Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-строительный комплекс "Сервис", сумма контракта составила 2 246 403,51 руб.

**Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет**

Одним из направлений федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" является создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах.

С целью охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет участие в нацпроекте «Демография» позволило открыть 40 дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет в МАДОУ №20 п. Панковка.

**Водоснабжение и водоотведение**

В 2021 г. завершены работы по замене труб участка водопроводной сети у жилых домов по ул. Промышленная 11 корпус 2, протяженностью 4 метров, ул. Пионерская 9, протяженностью 10 м, ул. Промышленная (возле ОГА ПОУ «ДТТ»), протяженность 8 м; работы по замене и ремонту участка водоотводной сети по ул. Советская, 5, протяженностью 10 м, замена коллекторного колодца возле ул. Пионерская, 3 замена труб протяженностью 10 м.

**Газоснабжение и газификация**

В целях реализации поручений Президента Российской Федерации от 21.04.2021 Единым оператором газификации Российской Федерации в период 2021-2023 годы будет реализовываться программа догазификации в р.п. Панковка.

Администрацией для формирования Единым оператором газификации программы догазификации проведено следующее:

- по результатам опроса составлен список собственников жилых домов, желающих подключить свои домовладения к газоснабжению;

- составлен поадресный перечень всех не газифицированных жилых домов в газифицированных населенных пунктах;

- согласованы схемы расположения объектов газоснабжения;

- дважды проведены совместно с жителями общие собрания, с целью ознакомления граждан с процедурой догазификации, возможностью подачи заявления

**Образование**

**Проект «Успех каждого ребенка»**

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Федеральным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями в рамках реализации проектов «Билет в будущее» и «Проектория».

Открытые уроки «Проектория» нацелены на формирование у старшеклассников навыков профессионального самоопределения. В 2019 году открытые уроки были организованы в интерактивном формате в режиме онлайн с участием ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров на портале «ПроеКТОриЯ».

Проект "Билет в будущее" направлен на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, что позволяет активно вовлекать обучающихся в события по самоопределению, предоставляя им предложения по дальнейшему развитию в выбранной сфере деятельности. С сентября по декабрь 2019 года Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводился проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее». В этом проекте участвовали учащиеся Панковской школ. Цель проекта – познакомить ребят с существующими и будущими профессиями и возможностями. На электронной платформе Проекта все ребята прошли профориентационное тестирование, выявляющее приоритетные профессиональные интересы и степень знания содержания конкретных профессий и компетенций. По итогам прохождения всех этапов тестирования участники получили индивидуальные описания результатов по каждому этапу и рекомендации по дальнейшим шагам в рамках Проекта. Проект реализовывался через три формата: ознакомительный, включающий в себя практические мероприятия, направленные на знакомство участника Проекта с миром профессий, в том числе посещение регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia); вовлечённый - практические мероприятия, направленные на поддержания у участника заинтересованности в выборе направления деятельности; углублённый -практические мероприятия продвинутого уровня (пробы).

Основная цель федерального проекта «Успех каждого ребенка» будет достигнута за счет реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, включающей мероприятия по созданию конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, практику механизмов персонифицированного финансирования, внедрение эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей, предусматривающей учет потребностей и возможностей детей различных категорий, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

Развитие дистанционных форм дополнительного образования и реализация таких проектов, как мобильный детский технопарк "Кванториум", позволит охватить качественным дополнительным образованием школьников, в том числе проживающих в сельской местности, малых городах и труднодоступных территориях.

В соответствии с дорожной картой «Успех каждого ребенка» на базе Панковской школы с 11 по 16 ноября и с 22 по 28 декабря работал мобильный технопарк «Кванториум». Дети из Панковской школы проходили обучение по программам инженерной направленности: виртуальная реальность, информационные технологии, промышленный дизайн, промышленная робототехника, геоинформационные и аэро-навигационные технологии.  После окончания обучения ребята получат сертификаты и смогут продолжить обучение либо на углубленном уровне по ранее выбранному направлению, либо еще раз пройти базовый курс по другому направлению дополнительного образования.

В 2021 году проведены капитальные ремонтные работы в двух спортивных залах МАОУ «Панковская СОШ» на сумму 3033,8 тысяч рублей. Обустройство спортзалов позволяет увеличить охват физкультурой, спортом, дополнительным образованием детей и взрослых, проживающих в районе.

**Поддержка семей имеющих детей**

Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей" направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих образование в семье.

В рамках проекта на территории поселения в дошкольных образовательных организаций реализована система информирования родителей по вопросам образования детей, включающая распространение типовых информационных и методических пособий для родителей по вопросам развития, воспитания и обучения детей, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет и детей с ограниченными возможностями здоровья.

**Учитель будущего**

Федеральный проект "Учитель будущего" направлен на внедрение национальной системы учительского роста. В рамках федерального проекта учителя в возрасте до 35 лет вовлекаются в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. Мероприятие предусматривает вовлечение в систему сопровождения специалистов-практиков, а также представителей профессорско-преподавательского состава вузов, что будет способствовать повышению уровня профессионального мастерства и качества преподавания.