**Российская Федерация**



**Новгородская область Новгородский муниципальный район**

### Администрация Панковского городского поселения

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от 12.11.2024 № 333

# р.п. Панковка

**Об утверждении Плана противопаводковых**

**мероприятий на территории Панковского**

**городского поселения на 2025 год**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Уставом Панковского городского поселения, Администрация Панковского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий на территории Панковского городского поселения на 2025 год (далее - План).

2. Главному специалисту Администрации Панковского городского поселения А.А. Комиссаренко, ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в течение паводкового периода, представлять информацию о ходе выполнения мероприятий Плана в управление по делам ГО и ЧС Администрации Новгородского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Панковского городского поселения Н.Н. Кормилицину.

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Панковский вестник» и разместить на официальном сайте Панковского городского поселения.

Глава

Панковского городского поселения О.В. Петрова

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

Панковского городского поселения от 12.11.2024 № 333

**План**

**противопаводковых мероприятий на территории**

**Панковского городского поселения на 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование проводимого мероприятия | Срок  выполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении |
| 1. | Проведение обследования зон возможного подтопления (затопления) поселения | Март-апрель | главный специалист администрации |  |
| 2 | Информирование населения о паводковой обстановке, мерам безопасности на воде. Проведение инструктажей жителей, проживающих в зонах возможного подтопления по порядку действий в случае ухудшения гидрологической обстановки | Постоянно | главный специалист администрации |  |
| 3 | Уточнение списков жителей, попадающих в предполагаемые зоны подтопления | Март-апрель | главный специалист администрации |  |
| 4 | Обмен информацией с управлением по делам ГО и ЧС Новгородского муниципального района | Постоянно | главный специалист администрации |  |
| 5 | Рассмотрение на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Панковского городского поселения вопроса «О подготовке к проведению мероприятий по защите населения и территории Панковского городского поселения в период прохождения весеннего паводка» | Март | Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Панковского городского поселения |  |
| 6 | Проверка состояния дренажных канав, водопропускных труб, обеспечение их готовности к пропуску паводковых и талых вод. Подготовка мотопомпы к работе. | До наступления паводка | Администрация Панковского городского поселения |  |
| 7 | Ежедневная проверка уровня воды в районе гидропоста р.п. Панковка на р. Веряжа и передача полученной информации в ЕДДС Новгородского муниципального района | Ежедневно в течение паводкового периода | главный специалист администрации |  |
| 8 | Информирование населения о паводковой  обстановке и мерах безопасности на воде. Размещение оперативной информации по прохождению паводка в газете «Панковский вестник», сайте Панковского городского поселения, группе «В Контакте» и информационных стендах р.п. Панковка | В течение паводкового периода | Администрация Панковского  городского поселения |  |
| 9 | Проверка готовности пункта временного размещения (ПВР) Панковского городского поселения | Март | Администрация Панковского  городского поселения |  |
| 10 | Контроль выполнения противопаводковых мероприятий на территории Панковского городского поселения | Постоянно в период прохождения паводка | Глава Панковского городского поселения |  |
| 11 | Проведение послепаводкового осмотра территории р.п. Панковка | По окончании паводка | Администрация Панковского городского поселения |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**