

**Российская Федерация**

**Новгородская область Новгородский район**

### Администрация Панковского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 08.08.2024 № 215

п. Панковка

**О внесении изменений в муниципальную**

**программу «Комплексное развитие**

**транспортной инфраструктуры на**

**территории Панковского городского**

**поселения на 2017-2027 годы»**

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Панковского городского поселения, постановлением Администрации Панковского городского поселения от 03.05.2023 №230 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Панковского городского поселения, их формирования, реализации и проведение эффективности», Администрация Панковского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Панковского городского поселения на 2017-2027 годы», утвержденную Постановлением Администрации Панковского городского поселения от 22.12.2016 г № 233 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Панковского городского поселения на 2017-2027 годы» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:
   1. Раздел 8 Паспорта «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации», изложить в следующей редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
   2. Раздел 11 «Мероприятия по реализации муниципальной Программы» Паспорта муниципальной программы, изложить в следующей редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Панковский вестник» и разместитьна официальном сайте Администрации Панковского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [pankovskoe-gorpos.gosuslugi.ru](https://pankovskoe-gorpos.gosuslugi.ru/).

Заместитель главы администрации

Панковского городского поселения Н.Н. Кормилицина

Приложение 1

К постановлению администрации

Панковского городского поселения

№ 215 от 08.08.2024

**Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации**

**(тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **федеральный бюджет** | **областной бюджет** | **бюджет**  **поселения** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | 0 | 559,0 | 8555,0 | 0 | 9114,0 |
| 2018 | 0 | 266,0 | 9639,93977 | 0 | 9905,93977 |
| 2019 | 0 | 1072,0 | 9940,87137 | 0 | 11012,87137 |
| 2020 | 0 | 3802,0 | 10023,53988 | 0 | 13825,53988 |
| 2021 | 0 | 1690,0 | 13145,71891 | 0 | 14835,71891 |
| 2022 | 0 | 1756,0 | 16882,46273 | 0 | 18638,46273 |
| 2023 | 0 | 1620,0 | 14782,39867 | 0 | 16402,39867 |
| 2024 | 0 | 1651 | 16772,15033 | 0 | 18423,15033 |
| 2025 | 0 | 1101,0 | 6600,93 |  | 7701,93 |
| 2026 | 0 | 1101,0 | 6707,17 |  | 7808,17 |
| 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| **ВСЕГО** | **0** | **14618,0** | **113050,18166** | **0** | **127668,18166** |

В ходе реализации мероприятий объемы и источники финансового обеспечения могут быть уточнены.»

Приложение 2

К постановлению администрации

Панковского городского поселения

№ 215от 08.08.2024

**Мероприятия по реализации муниципальной Программы**

| п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |  |
| **1.** | **Задача 1. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов** | **Администрация Панковского городского поселения** | **2017-2027** | **1.6** | **местный бюджет** | **6053,3** | **7626,97929** | **8074,01237** | **7438,77603** | **9713,4178** | **13642,94409** | **10052,61** | **13140,01483** | **4483,305** | **4589,545** |  |
| **областной бюджет** | **559,0** | **266,0** | **1072,0** | **3802,00** | **1690,0** | **1756,0** | **1620,0** | **825,50** | **550,50** | **550,50** |  |
|  | в том числе: | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.1.1. | **Л.с. №8/1** Ремонт автомобильной дороги от разворотного кольца конечной остановки автобусного маршрута №112 до пересечения с ул. Зелёная р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области (ПК15+000 до ПК20+100) (428м) |  |  |  |  |  |  |  | 1618,22713  в том числе субсидия:  1002,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | **Л.с. №8** Ремонт автомобильной дороги от разворотного кольца конечной остановки автобусного маршрута №112 до пересечения с ул. Зелёная р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области (ПК0+000 до ПК15+000) (856 м) |  |  |  |  |  |  |  | 3122,40475  в том числе субсидия 2800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Ремонт автомобильных дорог уличной сети р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области: (Л.С. №1: ул. Индустриальная д. 3, д. 5 до ул. Заводская д.100; Л/С №2: ул. Советская д. 5, перекресток ул. Пионерская д. 10 и ул. Октябрьская д. 2, ул. Дорожников; Л/С №3: ул. Индустриальная д. 4 и д. 4 к 1; Л/С №4: ремонт проезда ул. Пионерская д. 3; Л/С №7: ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги от а/д «Великий Новгород-Панковка-Нехино» до ул. Промышленная; Л/С №9: Ремонт проездов к местам накопления ТКО) |  |  |  |  |  |  |  | 6500,14415 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Ремонт участка проезда к МКД №11, №11 корпус 1 по ул.Промышленная, р.п. Панковка (региональный проект «Дорога к дому) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1820,61034 в том числе субсидия 1690,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Ремонт автомобильных дорог уличной сети р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области: проезд по ул. Советская, д. 1, д. 3; участок дороги от автомобильной дороги «Великий Новгород-Панковка-Нехино» до ул. Промышленная (исправление профиля); участок проезда вдоль МКД 1,3 по ул. Индустриальная; участок дороги о автомобильной дороги «Великий Новгород-Панковка-Нехино» до ул. Промышленная (ремонт асфальтобетонного покрытия); участок проезда по ул. Строительная д.5, д.3; участок проезда по ул. Дорожников; участок асфальтобетонного покрытия проезда вдоль общественной территории возле МКД №2, ул. Первомайская |  |  |  |  |  |  |  |  | 9582,80746 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Ремонт автомоб. дорог уличной сети р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области: проезд по ул. Дорожников д.2,  ул. Строительная до МКД №12  ул. Индустриальная д.1 и д.2 к.1  ул. Заводская д.91  ул. Промышленная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13550,28795 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Ремонт автомобильных дорог уличной сети р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области по ул. Зеленая (региональный проект «Дорога к дому) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5737,74041в том числе субсидия 1620,0 |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Ремонт автомобильных дорог уличной сети р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области: ул.Советская д.5, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5934,86959 |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Ремонт автомобильных дорог уличной сети р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области: участок автомобильной дороги по ул. Октябрьская |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1848,65614 в том числе субсидия 1756,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Ремонт автомобильных дорог уличной сети р.п. Панковка Новгородского района Новгородской области: ул. Промышленная участок от ж/переезда до жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.11** | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда по ул. Промышленная, дом 9 (от дома № 7А до дома №9) рп Панковка Панковского городского поселения новгородского р-на Новгородской области в рамках проекта **"Дорога к дому"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2228,03773(в т.ч.825,5 субсидия ) |  |  |  |
| **1.1.12** | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Строительная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1695,197 |  |  |  |
| **1.1.13** | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Промышленная, в том числе проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10002,3411 |  |  |  |
| **1.1.14** | Ремонт проезда возле дома 89 ул. Заводская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,939 |  |  |  |
| **1.2.** | **Содержание и ремонт, проектирование и строительство сети уличного освещения** | Администрация Панковского городского поселения | 2017-2027 | 1.3-1.5,  1.7-1.9 | местный бюджет | 2350 | 1862,96048 | 1775,987 | 2514,76385 | 3067,30111 | 3042,17478 | 1301,10363 | 1619,9 | 1780,0 | 1780,0 | 0 |
| 1.2.1 | Содержание и оплата уличного наружного освещения р.п. Панковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1263,78952 | 1301,10363 | 1619,9 | 1780,0 | 1780,0 | 0 |
| 1.2.2 | Проектирование и строительство сети уличного освещения вдоль а/м дороги по ул. Строительная до МКД № 12 по ул. Индустриальная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1778,38526 |  |  |  |  |  |
| **1.3.** | **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов** | Администрация Панковского городского поселения | 2017-2027 | 1.1-1.3 | местный бюджет | 151,7 | 150,0 | 90,872 | 70,0 | 365,0 | 197,34386 | 3428,68504 | 2012,2355 | 337,625 | 337,625 | 0 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 825,5 | 550,5 | 550,5 |  |
|  | **Всего** |  |  |  |  | **9114,0** | **9905,93977** | **11012,87137** | **13825,53988** | **14835,71891** | **18638,46273** | **16402,39867** | **18423,15033** | **7701,93** | **7808,17** | **0** |