**Протокол 12**

**заседания Общественного Совета Администрации Панковского городского поселения**

30 июня 2022 г.

**Присутствовали:**

Председатель Общественного Совета: Мишин А.Д.

Заместитель Общественного Совета: Милова Н.Н.

Члены Общественного совета:

С.В. Колосова, директор МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»

В.А. Гуринович библиотекарь, руководитель клуба ветеранов

О.С. Полянина, заведующий МАДОУ № 19

А.Д. Запорожцева, заместитель директора МАУК «Дом молодежи, центр ГПВ и ПДМ»

Г.И. Шенягина, заместитель директор ООО «Дружба»

Нежнова Р.Р., председатель ТСН «Октябрьская 4»,

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О ходе работы по проекту «Формирование современной городской среды»

2. О подготовке к выборам Губернатора Новгородской области.

**По первому вопросу выступил Мишин А.Д.**

1. 20.01.2022 г. заключено соглашение № 49625152-1-2022-001 между Администрацией Панковского городского поселения и Министерством ЖКХ и ТЭК Новгородской области о предоставлении субсидии на сумму 3 135 522,00. Общий объем на реализацию проекта на 2022 г. был запланирован в сумме 4 380 925, 33 руб. По итогам проведенных электронных аукционов общая стоимость работ составила 4 209 313, 11 рублей.

22.02.2022 г. подготовлен проект соглашения о внесение изменений в соглашение № 49625152-1-2022-001 от 20.01.2022 г. о предоставлении субсидии с целью корректировки суммы.

02.03.2022 заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии между Министерством ТЭК и ЖКХ и Администрацией Панковского городского поселения.

08.04.2022 заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии между Министерством ТЭК и ЖКХ и Администрацией Панковского городского поселения с целью корректировки суммы.

2. На момент запроса:

- муниципальный контракт № 0150300005221000040-1 от 07.12.2021 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «РегионСтройПартнер» на благоустройство общественной территории возле дома № 80 по ул. Заводская (устройство скейт-парка I этап) на сумму 2 309 313 (Два миллиона триста девять тысяч триста тринадцать) рублей 11 копеек, НДС не облагается - РАСТОРГНУТ 24.03.2022 г., т.к. организация столкнулась с проблемой вызванной удорожанием продукции, которая необходима для исполнения контракта, просила изменить существенные условия контракта: увеличить стоимость, пересмотреть сроки.

Администрацией Панковского городского поселения принято решение о расторжении муниципального контракта.

Организована и проведена работа по заключению муниципального контракта со вторым участником закупки - с ООО «Новгородская ПМК». Получено согласие на заключение контракта. ООО «Новгородская ПМК» прислало банковскую гарантию на обеспечение исполнение обязательств по контракту.

29.03.2022 г. муниципального контракта подписан на сумму 2 323 480,68 руб. (стоимость предложенная вторым участником на электронном аукционе).

С 30.05.2022 г. ООО «Новгородская ПМК» приступила к работам.

По периметру устроен бортовой камень, подготовлены траншеи для прокладки кабеля. В настоящее время Подрядчик осуществляет закупку забора и столбов освещения.

- заключен муниципальный контракт N 0150300005222000001-1 от 07.02.2022 г. с ИІІ Страховым Алексеем Алексеевичем, г. Норильск, на благоустройство общественной территории возле дома № 80 по ул. Заводская, р.п. Панковка (устройство скейт-парка II этап) на сумму 1 900 000,00 руб. (Один миллион рублей) 00 копеек, НДС не облагается.

3. В Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно- энергетического комплекса Новгородской области направлена информация об исполнении обязательств по заключению контрактов до 01.03.2022 г. (таблица exsel).

4. Общественной комиссией утверждены дизайн-проекты на голосование, заполнена платформа для голосования, федеральная модерация полностью одобрена, представлена информация об общественном кураторе.

Проведено онлайн голосование по отбору общественной территории на 2023 год. На территории работали 8 добровольцев для информирования граждан о проведении онлайн голосования, оказания помощи при голосовании.

На портале ФГИС ЖКХ размещена информация о победителе голосования.

Результаты голосования:

|  |  |
| --- | --- |
| Благоустройство общественной территории Сквер Первомайский | 248 |
| Благоустройство общественной территории, ул. Строительная | 1615 |

5. 14.02.2022 г. проведено заседание общественной комиссии по реализации программы, на котором сформирована рабочая группа по реализации мероприятий федерального проекта «Формирование современной городской среды» на территории Панковского городского поселения (в дальнейшем состав утвержден Распоряжение Администрации Панковского городского поселения от 14.02.2022 № 16-рг), рассмотрены вопросы о реализации программы, принято решение о вынесении изменений программы на общественное обсуждение.

6. 15.02.2022 проведено заседание рабочей группы на котором утвержден план информирования граждан об онлайн голосовании.

7. Подготовлен проект изменений в Правила благоустройства Панковского городского поселения. Проект Решения рассмотрен на заседании Совета депутатов 01.03.2021. Назначены публичные слушания по проекту решения на 01.04.2022 г. По итогам публичных слушаний замечаний и предложений не имеется. 28.04.2022 г. на заседании Совета депутатов Панковского городского поселения изменения утверждены. Изменения размещены на портале ФГИС ЖКХ.

9. 01.06.2022 утвержден отчет по актуализации инвентаризации территории.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению доклад.

**По второму вопросу выступил Мишин А.Д.**

Проинформировал, что 11 сентября 2022 года состоятся выборы Губернатора Новгородской области.

При проведении выборов, наблюдателя может назначить зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, а также Общественная палата РФ, Общественная палата Новгородской области.

В Панковском городского поселении 12 наблюдателей прошли обучение. Программа для обучения наблюдателей была разработана ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» совместно с координационным советом по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Российской Федерации.

В настоящее время администрацией Панковского городского поселения проведена проверка помещений, подъездных путей, прилегающей территории. Все находится в удовлетворительном состоянии, не требует доработок.

Проинформировал собравшихся о мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов на территории городского поселения. В этих целях созданы рабочая группа.

Остановился на «отрицательных» моментах при подготовке и проведении прошедших выборов. Низкая явка избирателей в прошедшие выборы. Нужно «пробудить» сознательность людей в поселении, чтобы процент явки на выборы стал выше. Дополнительно предложил охватить информирование о выборах избирателей, которые проживают в садовых обществах. Пассивность наших избирателей обусловлена у всех по-разному, хотя по нашему поселению претензий к ЖКХ, Администрации не было.

Обмен мнениями и предложениями.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению доклад.

Довести до сведения территориальной избирательной комиссии о проблемных вопросах (о времени работы членов УИК на избирательных участках, невнимание к инвалидам-избирателям, голосование избирателей - «экстренных больных»)

Предложения по оказанию содействия ТИК, информировании населения городского поселения о выборах направлять председателю для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.

Председатель А.Д. Мишин

Секретарь Г.И. Шенягина